**Plan de trabajo. Laboratorio de Organización computacional**

* 7 Febrero: *Conectar Arduino con Java.*
* 14 Febrero: Empezar a realizar clases y programación en Java
* 21 Febrero: *Empezar GUI en Java. Diseño Tablero.*
* 28 Febrero: *Entrega del circuito de conexión de Sensores a Arduino*
* 7 Marzo: *Taller Vertical.*
* 14 Marzo: Iniciar armado de tablero
* 21 Marzo: Terminar tablero
* 28 Marzo: *Semana Santa*
* 4 Abril: Permitir el guardado de las historias creadas por los usuarios en la GUI
* 11 abril: Comunicar GUI con el arduino
* 18 abril: Probar todo
* 25 abril: Corrección de bugs.